___02___   __4___

(месяц)     (номер)

ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

15.02.2024 г.

Учредитель:

Совет народных депутатов

Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2024 г. № 8

с. Хрещатое

О внесении изменений в постановление от 21.10.2019 г. № 91«Об утверждении муниципальной программы

Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»( в ред. от 21.02.2020 г. № 7, от 13.04.2020 г. №19, от 08.06.2020 г. №35, от 14.08.2020 г. № 45, от 28.12.2020 г. №57, от 12.03.2021г №10, от 27.05.2021г №29, от 28.12. 2021г №65,от 28.03.2022г №10, от 26.07.2022 №32, от 14.10.2022г №44, от 28.12.2022 №106, от 14.03.2023г №16, от 26.06.2023г. №41, от 13.09.2023г №6, от 15.11.2023г №78, от 29.12.2023г №98)

В целях актуализации и приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения от 27.12.2023 г № 157 «О бюджете Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», на основании постановления администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 21.10.2013 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения» ( в редакции постановлений от 28.04.2014 года №16, от 24.12.2018 г. № 63, от 14.10.2019 г. № 90), распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения от 14.10.2019 года № 26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района», стратегией Социально-экономического развития Калачеевского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района от 25.12.2018 г. № 27, администрация Хрещатовского сельского поселения постановляет:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 21.10.2019 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»( в ред. от 21.02.2020 г. № 7, от 13.04.2020 г. №19, от 08. 06.2020 г. №35, от 14.08.2020 г. № 45, от 28.12.2020 г.№ 57, от 12.03.2021г №10, от 27.05.2021г №29, от 28.12.2021г №65, от 28.03.2022г №10, от 26.07.2022 №32, от 14.10.2022г №44, от 28.12.2022 №106, от 14.03.2023г №16, от 26.06.2023г №41, от 13.09.2023. №66, от 15.11.2023г №78, от 29.12.2023г №98), следующие изменения;

1.1 Паспорт муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы», строку « Объемы и источники финансирования муниципальной программы ( в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции;

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Подпрограммой и утверждённых решением Совета депутатов Хрещатовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет 65395,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района – 24351,7 тыс. руб., средства областного бюджета составляет – 41044,1 тыс. руб. год; Всего; Областной бюджет; Местный бюджет. 2020; 24408,7; 20592,7; 3816,0. 2021; 5710,1; 3045,6; 2664,5. 2022; 7639,4; 3213,5; 4425,9. 2023; 6973,0; 3114,8; 3858,2. 2024; 7796,1; 4023,4; 3772,7. 2025; 6566,0; 3114,8; 3451,2. 2026; 6302,5; 3939,3; 2363,2. Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

1.2 Паспорт подпрограммы муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Комплексное развитие и содержание систем коммунальной инфраструктуры, и осуществление дорожной деятельности Хрещатовского сельского поселения», строку « Объемы и источники финансирования подпрограммы ( в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)»изложить в следующей редакции;

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Подпрограммой и утверждённых решением Совета депутатов Хрещатовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет 65395,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района – 24351,7 тыс. руб., средства областного бюджета составляет – 41044,1 тыс. руб. год; Всего; Областной бюджет; Местный бюджет. 2020; 24408,7; 20592,7; 3816,0. 2021; 5710,1; 3045,6; 2664,5. 2022; 7639,4; 3213,5; 4425,9. 2023; 6973,0; 3114,8; 3858,2. 2024; 7796,1; 4023,4; 3772,7. 2025; 6566,0; 3114,8; 3451,2. 2026; 6302,5; 3939,3; 2363,2. Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

1.3 Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению,

1.4 Приложение 4 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению

1.5 Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения | Н.И. Шулекин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 8

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Всего | 24408,7 | 5710,1 | 7639,4 | 6973,0 | 7796,1 | 6566,0 | 6302,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 24408,7 | 5710,1 | 7639,4 | 6973,0 | 7796,1 | 6566,0 | 6302,5 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие и содержание систем коммунальной инфраструктуры, и осуществление дорожной деятельности Хрещатовского сельского поселения». | Всего | 24408,7 | 5710,1 | 7639,4 | 6973,0 | 7796,1 | 6566,0 | 6302,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 24408,7 | 5710,1 | 7639,4 | 6973,0 | 7796,1 | 6566,0 | 6302,5 |
| Основное мероприятие 1 | «Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения» | Всего | 403,4 | 428,1 | 395,0 | 329,5 | 265,7 | 346,3 | 313,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 403,4 | 428,1 | 395,0 | 329,5 | 265,7 | 346,3 | 313,3 |
| Основное мероприятие 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» | Всего | 3885,9 | 4811,9 | 5634,8 | 5645,3 | 6818,8 | 5819,7 | 5978,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 3885,9 | 4811,9 | 5634,8 | 5645,3 | 6818,8 | 5819,7 | 5978,3 |
| Основное мероприятие 3 | «Прочие мероприятия по развитию и содержанию коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения» | Всего | 20119,4 | 470,0 | 1609,6 | 998,2 | 711,6 | 400,0 | 84,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 20119,4 | 470,0 | 1609,6 | 998,2 | 711,6 | 400,0 | 84,9 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 8

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | 24408,7 | 5710,1 | 7639,4 | 6973,0 | 7796,1 | 6566,0 | 6302,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20592,7 | 3045,6, | 3213,5 | 3114,8 | 4023,4 | 3114,8 | 3939,3 |
|  |  | местный бюджет | 3816,0 | 2664,5 | 4425,9 | 3858,2 | 3772,7 | 3451,2 | 2363,2 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие и содержание систем коммунальной инфраструктуры, и осуществление дорожной деятельности Хрещатовского сельского поселения». | всего, в том числе: | 24408,7 | 5710,1 | 7639,4 | 6973,0 | 7796,1 | 6566,0 | 6302,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20592,7 | 3045,6 | 3213,5 | 3114,8 | 4023,4 | 3114,8 | 3939,3 |
|  |  | местный бюджет | 3816,0 | 2664,5 | 4425,9 | 3858,2 | 3772,7 | 3451,2 | 2363,2 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | всего, в том числе: | 403,4 | 428,1 | 395,0 | 329,5 | 265,7 | 346,3 | 313,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 239,4 | 270,0 | 228,5 | 214,8 | 123,4 | 214,8 | 239,3 |
|  |  | местный бюджет | 164,0 | 103,6 | 166,5 | 114,7 | 142,3 | 131,5 | 74,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  | 54,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 3885,9 | 4811,9 | 5634,8 | 5645,3 | 6818,8 | 5819,7 | 5978,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2200,0 | 2364,8 | 2985,0 | 2900,0 | 3900,0 | 2900,0 | 3700,0 |
|  |  | местный бюджет | 1685,9 | 2447,1 | 2649,8 | 2745,3 | 2918,8 | 2919,7 | 2278,3 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Прочие мероприятия по развитию и содержанию коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения | всего, в том числе: | 20119,4 | 470,0 | 1609,6 | 998,2 | 711,6 | 400,0 | 10,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 18153,3 | 100,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1966,1 | 369,8 | 1609,6 | 998,2 | 711,6 | 400,0 | 10,9 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. №8

План реализации муниципальной программы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения 2020-2026 годы»

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 914 05 00 01 0 00 0000 000 | 7796,1 |
|  | Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие и содержание систем коммунальной инфраструктуры, и осуществление дорожной деятельности Хрещатовского сельского поселения». | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 914 05 00 01 1 00 0000 000 | 7796,1 |
|  | Основное мероприятие 1 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | 914 0503 01 1 01 98670 200 914 0503 01 1 01 S8670 200 | 130,0 135,7 |
|  | Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция); Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов; | 914 0409 01 1 02 91290 200 914 0409 01 1 02 S8850 200 | 2528,8 4290,0 |
|  | Основное мероприятие 3 | Прочие мероприятия по развитию и содержанию коммунальной инфраструктуры Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение водоснабжения Озеленение территории Благоустройство территории поселения Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов Содержание мест (площадок) накопления ТКО | 91405030110398710 200 91405030110398720 200 91405030110398730 200 91405030110398690 200 91405030110398530 200 91406050110399020 200 | 2,0 1,0 505,8 10,0 10,0 182,8 |

П

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 февраля 2024 года № 9

с. Хрещатое

О внесение изменений в постановление администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2019 г. № 92«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»( в ред. от 21.02.2020 г. № 8, от 13.04.2020 г. № 20, от 28.12.2020 г. № 58,от 12.03.2021г №11,от 27.05.2021г №28, от 28.12.2021г №66,от 28.03.2022г №11, от 26.07.2022г №31, от 14.10.2022г №45, от 28.12.2022 №105, от 14.03.2023г №17, от 26.06.2023г №42, от 13.09.2023г №67, от 15.11.2023г №79, от 29.12.2023г №99)

В целях актуализации и приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения от 27.12.2023 г № 157 «О бюджете Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»   на основании постановления администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения» (в редакции постановлений от 28.04.2014 года №16, от 24.12.2018 г. № 63, от 14.10.2019 г. № 90),  распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения  от 14.10.2019 года  № 26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района» , стратегией Социально-экономического развития Калачеевского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района от 25.12.2018 г. № 27, администрация Хрещатовского сельского поселения   Калачеевского муниципального района Воронежской области  постановляет:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 21.10.2019 г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории  Хрещатовского

сельского на 2020-2026 годы»,( в ред. от 21.02.2020 г. № 8, от 13.04.2020 г. № 20, от 28.12.2020 г. № 58,от 12.03.2021 №11, от 27.05.2021г №28, от 28.12.2021г №66, от 28.03.2022 №11, от 26.07.2022 №31, от 14.10.2022 №45, от 28.12.2022 №105, от 14.03.2023г №17, от 26.06.2023г №42, от 13.09.2023г №67, от 15.11.2023г №79, от 29.12.2023г №99), следующие изменения;

1.1 В паспорте муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории  Хрещатовского сельского на 2020-2026 годы , строку «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы), изложить в следующе редакции;

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Хрещатовского сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год. Суммарный объем финансирования Программы на 2020-2026 годы составляет 12139,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: Год реализации; ФБ; ОБ; МБ. 2020; 0; 0; 1506,6. 2021; 0; 0; 2273,4. 2022; 0; 0; 1392,7. 2023; 0; 0; 2122,7. 2024; 0; 0; 2051,3. 2025; 0; 0; 1568,1. 2026; 0; 0; 1224,7. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. |
| --- | --- |

1.2 В паспорте подпрограммы муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Обеспечение условий для развития культуры и спорта» , строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы), изложить в следующе редакции;

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Хрещатовского сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год. Суммарный объем финансирования подпрограммы на 2020-2026 годы составляет 12139,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: Год реализации; ФБ; ОБ; МБ. 2020; 0; 0; 1506,6. 2021; 0; 0; 2273,4. 2022; 0; 0; 1392,7. 2023; 0; 0; 2122,7. 2024; 0; 0; 2051,3. 2025; 0; 0; 1568,1. 2026; 0; 0; 1224,7. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. |
| --- | --- |

1.2 Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения | Н.И.Шулекин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 9

План реализации муниципальной программы

Хрещатовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и

спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 91408010210200000 | 2051,3 |
|  | Подпрограмма | Обеспечение условий для развития культуры и спорта | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 91408010210200000 | 2051,3 |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности и качества культурно - досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении, сохранение национальной самобытности, развитие народного творчества, участие работников культуры Хрещатовского сельского поселения в районных и областных смотрах и конкурсах, ежегодное прохождение обучения на курсах повышения квалификации художественного руководителя МКУ, пополнение библиотечного фонда на 95 экземпляров, обеспечение эффективности расходования бюджетных средств | 91408010210290840200 91408010210290840800 91408010210298580500 | 416 5,0 1630,3 |
|  | Мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение участия представителей поселения в соревнованиях различного уровня, организация и проведение спортивных турниров в поселении, финансирование участия в соревнованиях | 91408010210290840 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 9

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского

сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Всего | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
| подпрогамма | Обеспечение условий для развития культуры и спорта | Всего | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
| Мероприятие 1 | «Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовского сельском поселении» | Всего | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 9

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (первый год реали-зации) | 2021 (второй год реали-зации) | 2022 (третий год реали-зации) | 2023 (четвертый год реали-зации) | 2024 (пятый год реали-зации) | 2025 (шестой год реали-зации) | 2026 (седьмой год реали-зации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма | Обеспечение условий для развития культуры и спорта | всего, в том числе: | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении | всего, в том числе: | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1506,6 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 2051,3 | 1568,1 | 1224,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2024 г. № 10

с. Хрещатое

О внесении изменений в постановление от 21.10.2019г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»(в ред. от 21.02.2020 г. № 9, от 13.04.2020 г. № 21, от 08.06.2020 г. № 36, от 14.08.2020 г. № 46, от 28.12.2020 г. № 59, от 12.03.2021г №12, от 27.05.2021г №27, от 28.12.2021г №67, от 28.03. 2022г №12, от 26.07.2022 №33, от 14.10.2022г №46, от 28.12.2022 №104, от 14.03.2023г №18, от 26.06.2023г №43, от 13.09.2023г №68, от 15.11.2023г №80, от 29.12.2023г №100)

В целях актуализации и приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения от 27.12.2023 г. №157 «О бюджете Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», на основании постановления администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения» (в редакции постановлений от 28.04.2014 года №16, от 24.12.2018 г. № 63, от 14.10.2019 г. № 90), распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения  от 14.10.2019 года  №26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района» стратегией Социально-экономического развития Калачеевского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района от 25.12.2018 г. № 27,  администрация Хрещатовского сельского поселения   Калачеевского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района от 21.10.2019 г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» (в ред. от 13.04.2020 г. № 21, от 05.06.2020 г. №36, от 14.08.2020 г. № 46, от 28.12.2020 г. № 59, от 12.03.2021г №12, от 27.05.2021г  № 27, от 28.12.2021г №67, от 28.03. 2022г №12, от 26.07.2022 №33, от 14.10.2022г №46, от 28.12.2022 № 104, от 14.03.2023г №18, от 26.06.2023г №43, от 13.09.2023г №68, от 15.11.2023г №80, от 29.12.2023г №100), следующие изменения;

1.1 В Паспорте муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026годы», строку «Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации Программы), изложить в следующей редакции;

| Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации Программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Хрещатовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 26144,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 733,6 тыс. ру, средства бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района – 25394,1 тыс. руб., средства областного бюджета составляет 17,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. 2020; 4485,6; 88,0; 5,0; 4392,6. 2021; 3755,5; 90,6; 4,0; 3660,9. 2022; 3042,4; 99,0; 4,0; 2939,4. 2023; 4099,1; 113,3; 4,0; 3981,8. 2024; 4013,5; 136,0; 3877,5. 2025; 3329,3; 122,7; 3206,6. 2026; 3419,3; 84,0; 3335,3. |
| --- | --- |

1.2 В Паспорте подпрограммы муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Обеспечение реализации муниципальной программы», строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Программы), изложить в следующей редакции;

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Программы) | Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Хрещатовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 26144,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 733,6 тыс. руб., средства бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района – 25394,1 тыс. руб., средства областного бюджета составляет 17,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. 2020; 4485,6; 88,0; 5,0; 4392,6. 2021; 3755,5; 90,6; 4,0; 3660,9. 2022; 3042,4; 99,0; 4,0; 2939,4. 2023; 4099,1; 113,3; 4,0; 3981,8. 2024; 4013,5; 136,0; 3877,5. 2025; 3329,3; 122,7; 3206,6. 2026; 3419,3; 84,0; 3335,3. |
| --- | --- |

1.3. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения | Н.И. Шулекин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения

от  15 февраля 2024 год № 10

Перечень подпрограмм, основных мероприятий Муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников ресурсного обеспечения на 2024 год

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020-2026 годы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12.2024 |  | 91401020310192020 | 4013,5 |
|  | Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12.2023 |  | 91401020310192020 | 4013,5 |
| 11 | Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Хрещатовского сельского поселения. Переход на формирование и исполнение бюджета Хрещатовского сельского поселения на основе программного метода (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения составит 100 процентов Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов Подготовка проектов решений Совета депутатов Хрещатовского сельского поселения, нормативных правовых актов администрации Хрещатовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, повышение качества предоставления муниципальных услуг | 91401020310192020100 | 1041,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 91401040310192010100 91401040310192010200 91401040310192010800 | 1613,3 1010,5 7,0 |
|  | Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которых не учтены в других основных мероприятиях муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | Осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению первичному воинскому учету, повышение эффективности использования имущества Хрещатовского сельского поселения, организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пенсионное обеспечение | 91402030310251180100 91402030310251180200 | 122,8 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9140309 0310291430200 | 170,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 91403140310291440200 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 91414030310298580500 | 34,7 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 10

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы  Хрещатовского

сельского поселения «Муниципальное управление на территории Хрещатовского

сельского поселения на 2020-2026 гг»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 гг» | Всего | 4485,6 | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 | 3419,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 4485,6 | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 | 3419,3 |
| Подпрограмма Мероприятие 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 4485,6 | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 | 3419,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 4485,6 | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 | 3419,3 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Всего | 4019,9 | 3629,2 | 2916,5 | 3946,2 | 3671,8 | 3071,5 | 3314,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 4019,9 | 3629,2 | 2916,5 | 3946,2 | 3671,8 | 3071,5 | 3314,7 |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы. | Всего | 465,7 | 125,9 | 125,9 | 152,9 | 341,7 | 167,8 | 104,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 465,7 | 125,9 | 125,9 | 152,9 | 341,7 | 167,8 | 104,6 |

Приложение 3

к постановлению  администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 15 февраля 2024 г. № 10

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения ««Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (первый год реали-зации) | 2021 (второй год реали-зации) | 2022 (третий год реали-зации) | 2023 (четвертый год реали-зации) | 2024 (пятый год реали-зации) | 2025 (шестой год реали-зации) | 2026 (седьмой год реали-зации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 гг. | всего, в том числе: | 4485,6 | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 | 3419,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 88,0 | 90,6 | 99,0 | 113,3 | 136,0 | 122,7 | 84,0 |
|  |  | областной бюджет | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4392,6 | 3660,9 | 2939,4 | 3981,8 | 3877,5 | 3206,6 | 3335,3 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма: | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 4485,6 | 3755,5 | 3042,4 | 4099,1 | 4013,5 | 3329,3 | 3419,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 88,0 | 90,6 | 99,0 | 113,3 | 136,0 | 122,7 | 84,0 |
|  |  | областной бюджет | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4392,6 | 3660,9 | 2939,4 | 3981,8 | 3877,5 | 3206,6 | 3335,3 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения | всего, в том числе: | 4019,9 | 3629,2 | 2916,5 | 3946,2 | 3671,8 | 3071,5 | 3314,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4019,9 | 3629,2 | 2916,5 | 3946,2 | 3671,8 | 3071,5 | 3314,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которые не учтены в других мероприятиях | всего, в том числе: | 465,7 | 126,3 | 125,9 | 152,9 | 341,7 | 167,8 | 104,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 88,0 | 90,6 | 99,0 | 113,3 | 136,0 | 122,7 | 81,3 |
|  |  | областной бюджет | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 372,7 | 31,3 | 22,9 | 35,6 | 205,7 | 45,1 | 23,3 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за выпуск: глава Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Шулекин Николай Иванович

Адрес редакции: 397622 Воронежская область, Калачеевский район, село Хрещатое, Красна Площадь, 1

т. (47363) 33-3-43.

Адрес издателя: 397622 Воронежская область, Калачеевский район, село Хрещатое, Красная Площадь, 1

т. (47363) 33-3-43.

Адрес типографии: 397622 Воронежская область, Калачеевский район, село Хрещатое, Красная Площадь, 1

т. (47363) 33-3-43

Подписано к печати: 15.02.2024 года в 15 часов.

Тираж: 50 экз.

Распространяется бесплатно