АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29» декабря 2018 г. № 67

**О внесении изменения в постановление от « 24» декабря 2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» (в редакции от 07.11.2014 г. № 45, от 24.02.2015 г. № 5, от 12.05.2015 г. № 18, от 15.02.2016 г. № 2, от 16.02.2017 г. № 3, от 30.05.2017 г. № 20, от 29.12.2017 г. № 43 от 22.02.2018 г. № 9, от 24.12.2018 г. № 64 )**

В целях актуализации информации и приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 22.02.2018 г. № 90 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 25.12.2017 г. № 82 «О бюджете Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», на основании постановления администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 21.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 24 декабря 2013 года № 94 « «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» (в редакции от 07.11.2014 г. № 45, от 24.02.2015 г. № 5, от 12.05.2015 г. № 18, от 15.02.2016 г. № 2, от 16.02.2017 г. № 3, от 30.05.2017 г. № 20,от 29.12.2017 г. № 43, от 22.02.2018 г. № 9, от 24.12.2018 г № 64) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации Программы)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  Объем средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет 22610,9 тыс. рублей, в том числе:  В 2014 году - 900,2 тыс. рублей;  В 2015 году -2536,9 тыс. рублей;  В 2016 году -3450,9 тыс. рублей;  В 2017 году -8303,4 тыс. рублей;  В 2018 году -31460,2 тыс. рублей;  В 2019 году -1024,4 тыс. рублей;  В 2020 году -1194,3 тыс. рублей.  В 2021 году -1194,3 тыс. рублей  Для реализации мероприятий могут привлекаться средства с федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |

1.2. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 данному постановлению.

1.3. Приложение 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 данному постановлению.

1.4. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 данному постановлению.

2 Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и на сайте администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Хрещатовского  сельского поселения |  | Н. И. Шулекин |

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от «29» декабря 2018 года № 67 |

План реализации муниципальной программы

Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации  мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;  - организация взаимодействия между организациями и предприятиями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения |  | 31460,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня защищенности участков дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий | 91404090110278850  914040901102S1290200  91404090110291290 | 3223,8 |
| 3 | Основное мероприятие1. 2 | Содержание уличного освещения, энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | 91405030110178670 | 12,3 |
| 91405030110298670 | 108,8 |
| 914050301101S8670 |
|  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 | Содержание объектов внешнего благоустройства Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование эстетического вида Хрещатовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. | 91405030110398690 |  |
| 91405030110378520 |  |
| 914050301103S8520 | 3884,5 |
|  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - оздоровление санитарной ,экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора  -модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников  - | 91405030110420570 |  |
| 914050301104S8100 | 23156.4 |
| 91405030110530540 |  |
| 91405030110498730 | 1067,5 |
| 9140503010104s8430 | 6.9 |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от « 29 » декабря 2018 года № 67 |

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» | Всего | 900,2 | 2537,0 | 3450.9 | 8303,4 | 31460.2 | 1024.4 | 1194,3 | 1194,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 900,2 | 2537,0 | 3450.9 | 8303,4 | 31460.2 | 1024.4 | 1194,3 | 1194,3 |
| Мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Всего | 0 | 1316,1 | 2713.7 | 4266,8 | 3223.8 | 1014.4 | 1069,3 | 1069,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 0 | 1316,1 | 2713.7 | 4266,8 | 3223.8 | 1014.4 | 1069,3 | 1069,3 |
| Мероприятие 1.2 | Содержание уличного освещения, энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Хрещатовского сельского поселения | Всего | 225,5 | 360,1 | 279 | 187,2 | 121.1 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 225,5 | 360,1 | 279 | 187,2 | 121.1 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3 | Содержание объектов внешнего благоустройства Хрещатовского сельского поселения | Всего | 190,1 | 248,6 | 2.8 | 155,0 | 3884.5 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 190,1 | 248,6 | 2.8 | 155,0 | 3884.5 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 484,6 | 612,2 | 455.4 | 3694,4 | 24230.8 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 484,6 | 612,2 | 455.4 | 3694,4 | 24230.8 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от « 29 » декабря 2018 года № 67 |

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпро­граммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014  (первый год реали-зации) | 2015 (второй год реали-зации) | 2016  (третий год реали-зации) | 2017 (четвертый год реали-зации) | 2018 (пятый год реали-зации) | 2019 (шестой год реали-зации) | 2020 (седьмой год реали-зации) | 2021 (седьмой год реали-зации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | 900,2 | 2537,0 | 3450.9 | 8303,4 | 31460.2 | 1024,4 | 1194,3 | 1194,3 |
| областной бюджет | 130,3 | 139,0 | 1084.1 | 4399,4 | 3469,3 |  |  |  |
| местный бюджет | 769,9 | 2398,0 | 2366.8 | 3904,0 | 1731,5 | 1024,4 | 1194,3 | 1194,3 |
| Мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | всего, в том числе: | 0 | 1316,1 | 2713.7 | 4266,8 | 3223.8 | 1014,4 | 1069,3 | 1069,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 1000.0 | 1256.3 | 2106.1 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 1316,1 | 1713.7 | 3010,5 | 1117.7 | 1014,4 | 1069,3 | 1069,3 |
| Мероприятие1. 2 | Содержание уличного освещения, энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Хрещатовского сельского поселения | всего, в том числе: | 225,5 | 360,1 | 279.0 | 187,2 | 121.1 | 5.0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 130,3 | 131,4 | 81.3 | 75,3 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 95,2 | 228,7 | 197.7 | 111,9 | 121.1 | 5.0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3 | Содержание объектов внешнего благоустройства Хрещатовского сельского поселения | всего, в том числе: | 190,1 | 248,6 | 2.8 | 155,0 | 3884.5 |  | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0 | 2.8 |  | 3055.6 |  |  |  |
| местный бюджет | 190,1 | 248,6 | 0 | 155,0 | 828.9 |  | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству. | всего, в том числе: | 484,6 | 612,2 | 455.4 | 3694,4 | 24230.8 | 5.0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 7,6 |  | 3067,8 | 23097.7 |  |  |  |
| местный бюджет | 484,6 | 604,6 | 455.4 | 626,6 | 1133.1 | 5.0 | 15,0 | 15,0 |