АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 февраля 2019 г.     № 3

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением от 24.12.2013 г. № 94 (в редакциях постановления от 07.11.2014 г. № 45, от 24.02.2015 г. № 5, 12.05.2015 г. № 18,от 15.02.2016 г. № 2, от 16.02.2017 г. № 3, от 30.05.2017 г. № 20, от 29.12.2017 г. № 43 , от 22.02.2018 г. № 9, от 24.12.2018 г. № 64, от 29.12.2018 г. № 67)

В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» согласно приложениям № 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Хрещатовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения Н.И. Шулекин |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 01.02.2019 г. №  3

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  | 31812,9 | 31439,7 | 31439,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 31812,9 | 31439,7 | 31439,7 |
|  |  | Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  | 31812,9 | 31439,7 | 31439,7 |
| Мероприятие № 1 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0409 | 01102S1290 | 200 | 3367,0 | 3223,8 | 3223,8 |
| Мероприятие № 2 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198670 | 200 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  |  | 0110298670 | 200 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| Мероприятие № 3 | Благоустройство и озеленение парков на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 01103S8520 | 200 | 4143.1 | 3972.3 | 3972.3 |
| Мероприятие № 4 | Прочие мероприятия: организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110498730 | 200 200 414 | 958.8 | 958.8 | 958.8 |
|  |  |  |  |  | 01104S8430 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
|  |  |  |  |  | 01105S8100 |  | 23215.7 | 23156.5 | 23156.5 |

Приложение № 2

к постановлению от01.02.2019 г.№ 3

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019 год

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 31439.7 | 31439.7 | 31439.7 | 31439.7 | 31439.7 |  |
|  | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 3223.8 | 3223.8 | 3223.8 | 3223.8 | 3223.8 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | нет |
|  | Мероприятие № 3 | Благоустройство и озеленение парков на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 3972.3 | 3972.3 | 3972.3 | 3972.3 | 3972.3 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Прочие мероприятия: организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 24122.2 | 24122.2 | 24122.2 | 24122.2 | 24122.2 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 3

| Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 7 | 7 | 7 |  | Произведена отсыпка 2000 м грунтовых дорог щебнем из местного карьера, 795 м. ремонт асфальтобетонного полотна |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт | 5 | 7 | 8 |  | Светильники уличного освещения заменены на энергосберегающие в количестве 8 шт. |
|  | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения ежегодно | рублей | 4 | 5 | 9,32 |  | Выделены средства в размере 18128 рублей на покупку энергосберегающих ламп |
| 1.3 | Мероприятие 3 Благоустройство и озеленение парков на территории Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и благоустройство мест массового отдыха для населения | Да/нет | да | да | да |  | На территории поселения 5 детских площадок, благоустроенный сквер, спортивные площадки, на которых производится уборка территории, высаживаются зеленые насаждения |
| 1.4 | Мероприятие 4 Прочие мероприятия: организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да |  | На территории поселения 5 кладбища. Ограды металлические, окрашенные, производится вырубка кустарниковой растительности |
|  | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Да/нет | да | да | да | Средства в бюджете расходованы в сумме 31439,2 тыс. рублей |  |
|  | Наличие в поселении утвержденного генерального плана | Да/нет | да | да | да | Генеральный план поселения утвержден |  |