___02___   __3___

(месяц)     (номер)

ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

01.02.2019 г.

Учредитель:

Совет народных депутатов

Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 февраля 2019 г.     № 3

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением от 24.12.2013 г. № 94 (в редакциях постановления от 07.11.2014 г. № 45, от 24.02.2015 г. № 5, 12.05.2015 г. № 18,от 15.02.2016 г. № 2, от 16.02.2017 г. № 3, от 30.05.2017 г. № 20, от 29.12.2017 г. № 43 , от 22.02.2018 г. № 9, от 24.12.2018 г. № 64, от 29.12.2018 г. № 67)

В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» согласно приложениям № 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Хрещатовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения Н.И. Шулекин |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 01.02.2019 г. №  3

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  | 31812,9 | 31439,7 | 31439,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 31812,9 | 31439,7 | 31439,7 |
|  |  | Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  | 31812,9 | 31439,7 | 31439,7 |
| Мероприятие № 1 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0409 | 01102S1290 | 200 | 3367,0 | 3223,8 | 3223,8 |
| Мероприятие № 2 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198670 | 200 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  |  | 0110298670 | 200 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| Мероприятие № 3 | Благоустройство и озеленение парков на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 01103S8520 | 200 | 4143.1 | 3972.3 | 3972.3 |
| Мероприятие № 4 | Прочие мероприятия: организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110498730 | 200 200 414 | 958.8 | 958.8 | 958.8 |
|  |  |  |  |  | 01104S8430 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
|  |  |  |  |  | 01105S8100 |  | 23215.7 | 23156.5 | 23156.5 |

Приложение № 2

к постановлению от01.02.2019 г.№ 3

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019 год

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 31439.7 | 31439.7 | 31439.7 | 31439.7 | 31439.7 |  |
|  | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 3223.8 | 3223.8 | 3223.8 | 3223.8 | 3223.8 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | нет |
|  | Мероприятие № 3 | Благоустройство и озеленение парков на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 3972.3 | 3972.3 | 3972.3 | 3972.3 | 3972.3 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Прочие мероприятия: организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 24122.2 | 24122.2 | 24122.2 | 24122.2 | 24122.2 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 3

| Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 7 | 7 | 7 |  | Произведена отсыпка 2000 м грунтовых дорог щебнем из местного карьера, 795 м. ремонт асфальтобетонного полотна |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт | 5 | 7 | 8 |  | Светильники уличного освещения заменены на энергосберегающие в количестве 8 шт. |
|  | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения ежегодно | рублей | 4 | 5 | 9,32 |  | Выделены средства в размере 18128 рублей на покупку энергосберегающих ламп |
| 1.3 | Мероприятие 3 Благоустройство и озеленение парков на территории Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и благоустройство мест массового отдыха для населения | Да/нет | да | да | да |  | На территории поселения 5 детских площадок, благоустроенный сквер, спортивные площадки, на которых производится уборка территории, высаживаются зеленые насаждения |
| 1.4 | Мероприятие 4 Прочие мероприятия: организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и т.д |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да |  | На территории поселения 5 кладбища. Ограды металлические, окрашенные, производится вырубка кустарниковой растительности |
|  | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Да/нет | да | да | да | Средства в бюджете расходованы в сумме 31439,2 тыс. рублей |  |
|  | Наличие в поселении утвержденного генерального плана | Да/нет | да | да | да | Генеральный план поселения утвержден |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля 2019 г.      № 4

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Развитие культуры , физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением от 24.12.2013 г. № 95 (в редакциях постановления от 07.11.2014 г. № 46, от 24.02.2015 г. № 6, от15.02.2016 г. № 19,от 15.02.2016 г. № 3,от 16.02.2017 г. № 4, 30.05.2017 № 21, от 29.12.2017 г. № 44, от 22.02.2018 г. № 10, от 24.12.2018 г. № 65, от 29.12.2018 г. № 68)

В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 11), постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Хрещатовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения | Н.И. Шулекин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 4

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» | всего |  |  |  |  |  | 1084,0 | 1083,8 | 1083,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  | 1084,0 | 1083,8 | 1083,8 |
|  |  | Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1084,0 | 1083,8 | 1083,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1084,0 |  | 1083,8 | 1083,8 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210300590 | 100 | 835,3 |  | 835,3 | 835,3 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210300590 | 800 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210300590 | 200 | 234,1 |  | 234,0 | 234,0 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 14,6 |  | 14,5 | 14,5 |

Приложение № 2

к постановлению от 01.02.2019г.№ 4

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019 год

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 1084,0 | 1083,8 | 1083,8 | 1083,8 | 1083,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 835,3 | 835,3 | 835,3 | 835,3 | 835,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 248,7 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 4

| Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество учреждений культуры, в которых осуществлен ремонт | штук | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт дома культуры в данный период времени не планировался |
| 1.3.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотеки МКУ «Хрещатовский КДЦ» | Штук в год | 45 | 13 | 0 |  | Библиотечный фонд передан на баланс МКУ «Калачеевская межпоселенческая центральная библиотека» Решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения |
| 1.3.3 | Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года | штук | 164 | 164 | 165 |  | Проведены концерты, дискотеки, спортивные мероприятия |
|  | Основное мероприятие № 2 «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Количество оборудованных детских площадок и мест массового отдыха на 1000 чел. населения | ед | 2 | 2 | 2,5 |  | В сквере с. Хрещатое обустроена дорожка, установлены скамейки, садово-парковые светильники, арка у входа в парк, , детская площадка, спортивная площадка |
|  | Основное мероприятие № 3 Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Сохранение кадрового состава работников МКУ «Хрещатовский КДЦ» | человек | 5 | 5 | 4 |  | Работник библиотеки переведен в МКУ «Калачеевская межпоселенческая центральная библиотека» |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01февраля 2019 г.     № 5

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением от 24.12.2013 г. № 96 (в редакциях постановления от 07.11.2014 г. № 44, от 24.02.2015 г. № 7, от 12.05.2015 г. № 20, от 15.02.2016 г. № 4, от 16.02.2017 г. № 5, от 30.05.2017 г № 22, от 29.12.2017 г. № 45, от 22.02.2018 г. № 11, от 24.12.2018 г. № 66, от 29.12.2018 г. № 69)

В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Хрещатовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения | Н.И. Шулекин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 5

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  |  |  | 2630,6 | 2630,0 | 2630,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 2630,6 | 2630,0 | 2630,0 |
|  |  | Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2630,6 | 2630,0 | 2630,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0102 | 031000000 0320220570 |  | 2630,6 |  | 2630,0 | 2630,0 |
|  |  |  |  | 0104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0309 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1301 | 0110427880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1403 | 0110498530 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0102 | 0310192020 | 100 | 647,0 1075,0 708,8 72,6 |  | 647,0 1074,7 708,8 72,5 | 647,0 1074,7 708,8 72,5 |
|  |  |  |  | 0104 | 0310192020 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0203 | 0310251180 | 100 | 68,9 6,4 |  | 68,9 6,4 | 68,9 6,4 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0309 | 0320220570 | 200 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 1301 | 0110427880 | 730 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  | 1403 | 0110498530 | 540 | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 |

Приложение № 2

к постановлению от 01.02.2019 г.№ 5

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019 год

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 5

| Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наличие муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса в Хрещатовского сельском поселении | Да/нет | да | да | да | Формирование местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с гл.9,10 ст.61,62,64,65 Бюджетного кодекса РФ. Исполнение местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с г. 24 ст.215,218,219 Бюджетного кодекса РФ. |  |
| 1.1.2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 62,57 | 80,41 | 82,48 | Увеличение доли налоговых доходов обусловлено ошибочно увеличенной ставкой земельного налога в налоговых уведомлениях для физлиц |  |
| 1.1.3 | Доля расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | Расходы бюджета осуществляются в рамках муниципальной программы |  |
| 1.1.4 | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным | % | 11,67 | 9,76 | 8,44 | 98% недоимки по земельному налогу составляет задолженность граждан не проживающих на территории поселения |  |
| 1.1.5 | Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным | % | 30,89 | 37,97 | 36,1 | Уменьшение недоимки произошло за счет погашения задолженности прошлых лет |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Наличие средств в бюджете поселения на обеспечение безопасности жизнедеятельности | Да/нет | да | да | да | Выделены средства бюджета поселения в сумме 2,7 тыс. руб |  |
| 1.1.7 | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение других обязательств ОМСУ | Да/нет | да | да | да | Выделены средства бюджета на выполнение других обязательств в сумме 75,3тыс. руб |  |

Ответственный за выпуск: глава Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Шулекин Николай Иванович

Адрес редакции: 397622 Воронежская область, Калачеевский район, село Хрещатое, Красна Площадь, 1

т. (47363) 33-3-43.

Адрес издателя: 397622 Воронежская область, Калачеевский район, село Хрещатое, Красная Площадь, 1

т. (47363) 33-3-43.

Адрес типографии: 397622 Воронежская область, Калачеевский район, село Хрещатое, Красная Площадь, 1

т. (47363) 33-3-43

Подписано к печати: 01.02.2019 года в 15 часов.

Тираж: 50 экз.

Распространяется бесплатно.

Тираж: 50 экз